PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Minh Đức | Mã sinh viên | B25DTCN159 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-K25-CNTT3 | Ngày ôn tập | 1 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay1_agile.docx.

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | Quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | Tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | Đàm phán hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | Tuân theo kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Chịu trách nhiệm chính về giá trị của sản phẩm thông qua việc quản lý và sắp xếp các Product Backlog |
| Scrum Master | Thiết lập Scrum đúng cách, hỗ trợ đội nhóm hiểu và áp dụng Scrum, loại bỏ trở ngại |
| Developers | Thực hiện triển khai sản phẩm, đáp ứng DoD cho mỗi Sprint |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xem danh mục rau củ và đặt hàng | Danh mục sản phẩm | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh mục rau củ để chọn được sản phẩm cần mua |
| Xem danh mục rau củ và đặt hàng | Thanh toán đơn hàng | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng ví điện tử để có thể thanh toán thuận tiện |
| Giao nhận đơn hàng | Theo dõi trạng thái đơn hàng | US-03 | Là khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn giao để biết tiến độ nhận hàng |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

Epic là mục tiêu hoặc nhóm nhu cầu lớn của sản phẩm Feature là một chức năng cụ thể thuộc Epic User Story mô tả một nhu cầu nhỏ của một vai trò người dùng theo mẫu “Là…, tôi muốn…, để…”

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Independent | Gộp nhiều chức năng lại trong 1 story khiến việc triển khai trở nên khó khăn cho việc triển khai, kiểm thử và đánh giá |
| Small | Phạm vi quá lớn vì chứa nhiều chức năng khác nhau, khó hoàn thành và kiểm thử trong một Sprint |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn đặt rau củ qua giỏ hàng để tạo đơn mua các sản phẩm mình cần |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng hoặc ví điện tử để thanh toán đơn hàng thuận tiện |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn giao để biết tiến độ nhận hàng. |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Để khách hàng chọn rau và tạo đơn vì là mục tiêu chính của hệ thống |
| B2 | Must | COD giúp khách hàng hoàn tất đơn hàng vì là phương thức thanh toán tiện dụng |
| B3 | Should | Ví điện tử tăng sự tiện lợi nhưng đã có COD nên chưa bắt buộc |
| B4 | Could | Theo dõi vị trí thời gian thực hữu ích nhưng không thiết yếu để đặt rau và nhận hàng trong ngày |
| B5 | Won’t | Mã sinh nhật không trực tiếp phục vụ mục tiêu giao rau trong ngày |
| B6 | Won’t | Chatbot AI phức tạp, tốn thời gian và ngân sách |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Nếu xếp tất cả vào Must, phạm vi sẽ quá lớn so với thời hạn và ngân sách hạn chế, làm tăng nguy cơ chậm tiến độ. MoSCoW giúp tập trung nguồn lực vào chức năng bắt buộc trước, còn các chức năng ít quan trọng được để lại hoặc triển khai sau

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |